7. Zarządzanie ryzykiem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko | Stopień zagrożenia dla projektu | Szansa na wystąpienie | Środki zaradcze |
| Drugi projekt realizowany na większą skalę | Wysoki | Duże | W razie wątpliwości o postępowaniu projektu, jego dalszych planach, po próbie samodzielnego rozwiązania problemu zgłaszamy problem prof. El Freyowi jako konsultantowi. Wskazówki doświadczonego programisty powinny pomóc. |
| Mało znane technologie – pierwsza mobilna aplikacja | Wysoki | Duże | Osoby wyznaczone mają lżejszą pracę, aby lepiej się przygotować do trudnych tematów dla grupy. |
| Brak czasu na projekt z powodu zajęc na uczelni | Wysoki | Średnie | Systematyczna praca, i pomoc w zespole |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Analiza SWOT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cechy | Pozytywne | Negatywne |
| Wewnętrzne  (cechy organizacji) | - temat wybrany przez wszystkich  - grupa już zrobiła jeden projekt  - znamy swoje wady i zalety | - małe doświadczenie  - braki w wiedzy  - nowe technologie, nieznane członkom grupy.  - niska motywacja do pracy |
| Zewnętrzne (cechy otoczenia) | - dobry prowadzący  - dobre warunki pracy  - dostęp do Internetu najczęściej jest | -brak możliwości obgadania spraw twarzą w twarz  -możliwość utraty członka zespołu -> utrata dostępu Internetu  - |